1. Phân loại 12 hạng mục theo MoSCoW

Nhóm Must Have (Bắt buộc phải có - 4 hạng mục)

- 10. Thủ thư quản lý kho sách (L=3): Bắt buộc vì nếu không có hệ thống nhập/sửa dữ liệu sách thì độc giả không có nguồn dữ liệu để tìm kiếm và mượn.

- 1. Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả (M=2): Bắt buộc vì hệ thống cần định danh chính xác người dùng để gán trách nhiệm khi mượn tài sản (sách vật lý).

- 2. Tìm kiếm sách theo tên/tác giả (M=2): Bắt buộc vì đây là luồng trải nghiệm lõi, độc giả phải tìm thấy sách mới có thể thao tác mượn.

- 3. Mượn sách online (L=3): Bắt buộc vì đây là giá trị cốt lõi nhất (Core Value) định hình nên MVP của dự án mượn sách trực tuyến.

Nhóm Should Have (Nên có - 4 hạng mục)

- 9. Xem lịch sử mượn sách của bản thân (S=1): Quan trọng để độc giả tự theo dõi, nhưng thiếu đi thì họ vẫn có thể dùng thẻ thư viện giấy hoặc ghi nhớ thủ công.

- 5. Đặt trước sách khi hết (M=2): Tạo ra trải nghiệm rất tốt cho người dùng, nhưng có thể xử lý tạm (workaround) bằng cách khách hàng tự quay lại web kiểm tra sau.

- 4. Gia hạn mượn sách online (S=1): Rất tiện lợi nhưng độc giả hoàn toàn có thể gọi điện trực tiếp cho thủ thư để nhờ gia hạn tạm thời trên hệ thống.

- 8. Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách (S=1): Giúp giảm tỷ lệ trả trễ, nhưng nếu chưa làm kịp thì thủ thư có thể gọi điện nhắc hoặc độc giả tự theo dõi ngày trả.

Nhóm Could Have (Có thì tốt - 2 hạng mục)

- 12. Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook (M=2): Giúp tăng tốc độ đăng ký, nhưng độc giả vẫn có thể dùng tài khoản thường (mục 1) nên không ảnh hưởng đến luồng chính.

- 6. Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc (M=2): Tốt cho việc xây dựng cộng đồng, nhưng không mang tính quyết định cho khả năng vận hành của hệ thống thư viện.

Nhóm Won't Have this time (Không làm trong bản này - 2 hạng mục)

- 7. Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (L=3): Tốn quá nhiều công sức để phát triển thuật toán (L) và MVP cũng chưa có đủ dữ liệu lịch sử để gợi ý chính xác.

- 11. Chat trực tiếp với thủ thư (L=3): Chi phí phát triển lớn (L), trong khi có thể dễ dàng thay thế bằng việc để lại số hotline hoặc link Zalo của thư viện.

2. Tổng điểm nhóm Must và đối chiếu năng lực

- Tổng điểm nhóm Must: 3 + 2 + 2 + 3 = 10 điểm.

- Đánh giá: 10 điểm chiếm đúng 50% năng lực của Release 1 (10/20 điểm). Con số này nằm an toàn trong ngưỡng tối đa khoảng 60% (~12 điểm) quy định, giúp nhóm có một không gian đệm (buffer) 10 điểm dành cho các hạng mục Should/Could để linh hoạt cắt giảm nếu gặp rủi ro trễ tiến độ.

3. Product Backlog đã được sắp xếp thứ tự (Ordered)

Nguyên tắc sắp xếp: Ưu tiên tạo dữ liệu trước (Dependency), Must > Should > Could > Won't.

- (Must) Hạng mục 10: Thủ thư quản lý kho sách (Tạo database cốt lõi đầu tiên).

- (Must) Hạng mục 1: Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả (Chuẩn bị định danh).

- (Must) Hạng mục 2: Tìm kiếm sách theo tên/tác giả (Kết nối người dùng với database).

- (Must) Hạng mục 3: Mượn sách online (Hành động tạo ra giá trị chính, phụ thuộc vào 10, 1, 2).

- (Should) Hạng mục 9: Xem lịch sử mượn sách của bản thân (Phụ thuộc trực tiếp vào mục 3).

- (Should) Hạng mục 5: Đặt trước sách khi hết (Nghiệp vụ nâng cao tiếp nối sau mục 3).

- (Should) Hạng mục 4: Gia hạn mượn sách online (Theo dõi và tương tác với sách đã mượn).

- (Should) Hạng mục 8: Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách (Tiện ích chạy ngầm bổ trợ).

- (Could) Hạng mục 12: Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook (Làm đẹp UX).

- (Could) Hạng mục 6: Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc.

- (Won't) Hạng mục 7: Gợi ý sách theo sở thích cá nhân.

- (Won't) Hạng mục 11: Chat trực tiếp với thủ thư.

4. Tự phản biện

Nếu có bộ phận khác (như Marketing hay Chăm sóc khách hàng) tham gia rà soát, họ có thể tranh cãi mạnh mẽ về thứ tự phân loại của các hạng mục 7, 11 và 12. Cụ thể, Marketing có thể lập luận rằng tính năng "Đăng nhập Google/Facebook (12)" phải là Must vì trải nghiệm người dùng hiện đại không ai muốn tạo tài khoản thủ công, nếu bắt nhập tay sẽ khiến họ bỏ ngang. Tương tự, Chăm sóc khách hàng có thể đòi đưa "Chat trực tiếp (11)" lên Should vì họ cho rằng số hóa thư viện thì kênh giao tiếp cũng phải số hóa để giảm tải điện thoại. Cuối cùng, một số sếp có thể kỳ vọng "Gợi ý sách (7)" là điểm nhấn công nghệ tạo sự khác biệt, nhưng đứng ở góc độ Product Owner, tôi vẫn giữ quyết định đẩy xuống Won't để bảo vệ ngân sách điểm hữu hạn (20 điểm) cho các tính năng nền tảng sinh tồn.